## Slide 1
Agentic AI
A promptolástól az AI-munkatársig
1. óra · Agentic AI – a fejlesztések projektmenedzsment módszertana
Miskolci Egyetem · Informatikai Intézet
1

## Slide 2
1. Egyszerű promptolás
Az AI egy kérdésre egy választ készít.
PROMPT
német robotikai piac, 2026 piacméret
KÉRDÉS
VÁLASZ
A munkafolyamatot továbbra is az ember irányítja.
2

## Slide 3
2. Beszélgetéses promptolás
Az ember a válasz alapján pontosítja a következő kérdést.
ELSŐ PROMPT
Értékeld a német robotikai piacot egy magyar szolgáltatórobot-gyártó szempontjából.
PONTOSÍTÁS
Most csak a szállodai és banki szolgáltatórobotokra fókuszálj, és külön kezeld Németországot és Ausztriát.
KÉRDÉS
VÁLASZ
PONTOSÍTÁS
VÁLASZ
Lehet hosszú párbeszéd is – a következő lépést még mindig az ember határozza meg.
3

## Slide 4
3. Kézzel összerakott agentic workflow
Ugyanaz a cél – több előre megtervezett AI-lépés.
CÉL
Készíts döntés-előkészítő anyagot arról, hogy érdemes-e belépnünk a német piacra.
1. Piacméret
2. Versenytársak
3. Ügyfelek
4. Szabályozás
5. Összevetés
6. Jelentés
Az ember tervezi meg a munkafolyamatot; az AI végrehajtja az egymásra épülő lépéseket.
4

## Slide 5
Az ember megtervezi – az AI végrehajtja
Ez még kézzel felépített agentic munkafolyamat.
• Az ember bontja fel a célt részfeladatokra.
• Az ember határozza meg a sorrendet és a párhuzamosan végezhető lépéseket.
• Az ember dönti el, melyik lépéshez milyen adatforrás vagy eszköz kell.
• Az AI végrehajtja a kijelölt lépéseket és átadja az eredményt.
• Az ember kezeli az eltéréseket, hibákat és az újratervezést.
5

## Slide 6
Az agenticness skálája
Prompting
kérdések ↔ válaszok
Chaining
előre megadott lépések
Routing
feladat a megfelelő útra
Multi-agent
specializált ágensek
Autonomous
nagyobb önállóság tervezésben is
A prompting lehet hosszú párbeszéd is. Az autonómia ott nő, ahol a rendszer egyre több döntést hoz a munkafolyamatról.
6

## Slide 7
Egy jól megtervezett agentic workflow után…
…van egy AI-munkatársunk.
Van feladata · bemenete · eszköze · munkafolyamata · eredménye
7

## Slide 8
De egy munkatárs még nem szervezet
• Ki ad neki feladatot?
• Milyen adatokhoz és eszközökhöz fér hozzá?
• Mit dönthet el önállóan?
• Kinek adja át az eredményt?
• Ki ellenőrzi – és mikor kell emberi döntés?
• Mi történik, ha hibázik vagy elakad?
8

## Slide 9
Az igazi rendszer
EMBEREK
AI-ÁGENSEK
együttműködés
ADATOK
ESZKÖZÖK
A munkafolyamat írja le, hogy ki mit, mikor, milyen információval és milyen eszközzel végez.
9

## Slide 10
Mi a projektmenedzsment?
A komplex, időben behatárolt feladatok megszervezésének kialakult tudása és gyakorlata.
10
TARTALOM
Cél · Feladatok
ERŐFORRÁSOK
Emberek · AI-ágensek
KORLÁTOK
Idő · Költség
IRÁNYÍTÁS
Minőség · Kockázat · Kommunikáció

## Slide 11
Projekt vagy folyamatos működés?
PROJEKT
• Konkrét, egyedi eredmény
• Időben behatárolt
• Van eleje és vége
• Valamilyen új állapotot hoz létre
Példa: AI-alapú ügyfélszolgálat bevezetése
FOLYAMATOS MŰKÖDÉS
• Ismétlődő tevékenység
• Nincs egyszeri végpontja
• Egy működő rendszer fenntartása
• Rutinok és szolgáltatások
Példa: az ügyfélszolgálat napi működtetése
11

## Slide 12
Mit menedzselünk egy projektben?
CÉL / SCOPE
Mit akarunk elérni?
FELADATOK
Mit kell megcsinálni?
ERŐFORRÁSOK
Ki és mivel dolgozik?
ÜTEMEZÉS
Mikor mi történik?
KÖLTSÉG
Mennyibe kerül?
MINŐSÉG
Milyen jónak kell lennie?
KOCKÁZAT
Mi mehet rosszul?
KOMMUNIKÁCIÓ
Hogyan dolgozunk együtt?
12

## Slide 13
PMI és PMBOK
PMI
Project Management Institute
Nemzetközi szakmai szervezet a projektmenedzsment területén.
PMBOK
Project Management Body of Knowledge
A projektmenedzsment felhalmozott tudásának és jó gyakorlatainak rendszerezése.
• A kurzus a klasszikus 10 tudásterületet használja tanítási térképként.
• A jelenlegi PMBOK Guide 8. kiadása 2025 novemberében jelent meg.
Forrás: Project Management Institute – PMBOK® Guide, 8th Edition · pmi.org/standards/pmbok
13

## Slide 14
Miért fontos a projektmenedzsment az Agentic AI-nál?
Az AI-ágens projekt-erőforrássá válik.
• Feladatot és felelősségi határt kell kapnia.
• Össze kell hangolni az emberek és más ágensek munkájával.
• Meg kell tervezni az átadásokat, ellenőrzéseket és emberi döntési pontokat.
• A teljes projekt eredményét kell optimalizálni – nem az egyes ágensét.
14

## Slide 15
Shenzhen: OPC – One Person Company
„AI + egyén” – egy ember AI-val egy teljes üzleti folyamatot képes működtetni.
• Shenzhen 2026–2027-re külön AI-OPC akciótervet indított.
• 2027 végéig több mint 10 nagy OPC-közösséget céloz.
• A város az AI-ra épülő egyszemélyes vállalkozásokat külön ökoszisztémával támogatja.
Forrás: Shenzhen Municipal Bureau of Industry and Information Technology – AI OPC Action Plan 2026–2027
15

## Slide 16
Lianta – saját OPC-modellünk
Kis emberi csapat + AI-ágensek + tudásbázis + automatizált munkafolyamatok
• piackutatás és vállalatkutatás
• üzletfejlesztés és partnerkeresés
• projekt- és kapcsolati tudás kezelése
• dokumentumkészítés és monitoring
A kérdés ugyanaz: hogyan tervezzük meg az emberek és az AI-munkatársak közös munkáját?
16

## Slide 17
A féléves projektünk
Minden csoport végigvisz egy olyan projektet, amiben ember és AI-ágens együtt dolgozik.
• Ugyanazt a projektet visszük tovább óráról órára.
• Minden alkalommal egy új részét tervezzük meg.
• A végére összeáll a teljes ember–AI munkarendszer és annak projektterve.
17

## Slide 18
Mit fogunk tanulni? – A kurzus menetrendje
1. Agentic AI és projektintegráció
2. Érintettek és felhasználók
3. Adatvagyon és tudásaudit
4. Adatminőség és AI-alkalmasság
5. RAG és tudásbázisok
6. Ütemezés és költség
7. Minőségellenőrzés
8. AI-csapat és kommunikáció
9. Kockázat és eszközválasztás
10. Monitoring és tanulás
11. Záró projekt
18

## Slide 19
Mi az a projektcharter?
A projekt rövid alapdokumentuma: közös kiindulópontot ad, és rögzíti, mit akarunk létrehozni.
MIT RÖGZÍT?
• a projekt célját
• a fő eredményt és hatókört
• a legfontosabb mérföldköveket
• a fő erőforrásokat és eszközöket
• a sikerkritériumokat
• a fő kockázatokat
19
MIRE JÓ?
• közös értelmezést ad a csapatnak
• kijelöli a projekt kereteit
• rögzíti a kezdeti feltételezéseket
• alapot ad a részletes tervezéshez
• később vissza lehet nézni, mit vállaltunk

## Slide 20
Alakítsák meg a csoportokat, és válasszatok témát
6 állandó csoportban dolgoztok a félév végéig. Válasszatok egy olyan AI-projektet, amit óráról órára tovább lehet építeni.
CSOPORTOK
• 4–5 fő / csoport
• ugyanaz a projekt egész félévben
• a következő órák mindig erre épülnek
20
TÉMAJAVASLATOK
• Piackutató és versenytársfigyelő ágens
• Egyetemi információs asszisztens
• Pályázatfigyelő és előszűrő rendszer
• Ügyfélszolgálati AI
• Vállalati tudás- és dokumentumasszisztens
• Értékesítést és partnerkeresést támogató AI

## Slide 21
Állítsák össze a projektchartert
Egy A3-as lapon rögzítsétek a projekt első változatát. Most még lehetnek benne feltételezések.
A PROJECTCHARTER ELEMEI – 1
1. Projekt neve
2. A projekt célja / megoldandó probléma
3. Fő mérföldkövek
4. Felhasznált eszközök és az AI-ágens szerepe
21
A PROJECTCHARTER ELEMEI – 2
5. Sikerkritériumok
6. Fő kockázatok
7. Célzott agenticness-szint
8. Feltételezett adatforrások

## Slide 22
Mit tanultunk ma?
Az AI-használat akkor válik szervezési kérdéssé, amikor az AI már munkát végez velünk együtt.
• Az egyszerű promptolás és az agentic munkafolyamat nem ugyanaz.
• Egy agentic workflow-val AI-munkatársat hozunk létre.
• Az AI-ágens emberekkel, adatokkal és eszközökkel együtt dolgozik.
• A projekt időben behatárolt, egyedi eredményt hoz létre; a működés ismétlődő.
• A projektmenedzsment ad módszert a közös munka megszervezésére.
• A projektcharter a projekt közös kiindulópontja.
22